# Trilogue アーキテクチャ決定記録（ADR）

目的: 本プロジェクトで「なぜその作りにしたのか」を、後から（他のメンバー・数年後の自分・卒論執筆時に） 追跡できるように記録する。Phase 1 の立ち上げから現在までを時系列で遡って整理したもの。

各項目は 背景 → 決定 → 理由 → 結果と副作用 → 検討した代替案 の形式で記述する。 「状態」は Accepted（採用中）／ Superseded（後の決定で置き換え）／ Proposed（未実施）で示す。

## 一覧

| # | 決定 | 時期 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Next.js / TypeScript を土台にする | 2026-04 | Accepted |
| ADR-002 | LLMプロバイダを Gemini から OpenAI へ変更 | 2026-04 | Accepted |
| ADR-003 | LabVIEW をクライアントにし HTTP 直結とする（DLL化しない） | 2026-06 | Accepted |
| ADR-004 | LabVIEW 専用エンドポイントを Web 用とは別に設ける | 2026-06 | Accepted |
| ADR-005 | HTTP ステータスは常に 200 とし、成否は ok フラグで返す | 2026-06 | Accepted |
| ADR-006 | 既製の LLM ツールを使わず、接続層を自作する | 2026-06 | Accepted |
| ADR-007 | サーバーはステートレスとし、会話履歴はクライアントが持つ | 2026-06 | Accepted |
| ADR-008 | エージェントを ID で切り替える構造を先行して入れる | 2026-06 | Accepted |
| ADR-009 | APIキーはサーバー内のみで保持し、クライアントへ渡さない | 2026-06 | Accepted |
| ADR-010 | 上限値とタイムアウトを共通の定数として持つ | 2026-06 | Accepted |
| ADR-011 | LLM 呼び出しをプロバイダ抽象の背後に置く | 2026-06 | Accepted |
| ADR-012 | 外部通信をモックしたユニットテストを置く | 2026-06 | Accepted |
| ADR-013 | Docker を後追いで導入する | 2026-07 | Accepted |
| ADR-014 | マルチエージェント化を A/B/C の3段階に分ける | 2026-06 | Accepted |
| ADR-015 | 発言順の決定と実行を分離する | 2026-07 | Accepted |
| ADR-016 | 複数AIの応答を、配列と連結文字列の両方で返す | 2026-07 | Accepted |
| ADR-017 | 各AIに直前までの発言を読ませる | 2026-07 | Accepted |
| ADR-018 | 一部のAIが失敗しても会話全体は返す（部分成功） | 2026-07 | Accepted |
| ADR-019 | 未知の agentId は既定値に丸めずエラーにする | 2026-07 | Accepted |
| ADR-020 | 対外資料ではペルソナを抽象的に描く | 2026-06 | Accepted |
| ADR-021 | ブランチを main / develop / 作業ブランチの3層にする | 2026-08 | Accepted |

## ADR-001: Next.js / TypeScript を土台にする

時期: 2026-04（Phase 1）／状態: Accepted

### 背景

チャットUIとAI呼び出しの両方が必要で、限られた期間で動くものを作る必要があった。

### 決定

Next.js（App Router / Route Handlers）と TypeScript を採用し、 画面とAPIを同一プロジェクトに置く。

### 理由

- 画面とサーバーAPIを1つのリポジトリ・1つの言語で扱えるため、往復の型を共有できる

- APIキーをサーバー側に隠す構成が、追加の仕組みなしに実現できる

- TypeScript の型定義を、フロント・サーバー・（後の）LabVIEW契約の共通仕様書として使える

### 結果と副作用

- 型定義がそのままAPI仕様の役割を果たし、後の LabVIEW 連携時に契約を明文化しやすかった

- 一方で「Next.js に依存している」ため、完全な自作とは言えない点を対外的に明示する必要が生じた （→ ADR-006）

### 検討した代替案

- Python（FastAPI 等）: LLM周辺のライブラリは豊富だが、画面を別に用意する必要がある

- LabVIEW から直接 LLM を叩く: APIキーがクライアントに露出し、認証やエラー処理をLV上で 書くことになる（→ ADR-003 で明確に否定）

## ADR-002: LLMプロバイダを Gemini から OpenAI へ変更

時期: 2026-04（Phase 1 途中）／状態: Accepted（当初の Gemini 採用を Superseded）

### 背景

Phase 1 当初は Gemini API（gemini-1.5-flash）で実装していたが、 APIクォータ（利用制限） により開発中の試行が滞った。

### 決定

OpenAI API（gpt-4o-mini）へ切り替える。モデル名は環境変数で変更可能にする。

### 理由

- 開発中に試行回数の制限で止まると、検証サイクルが回らない

- モデル選択自体は研究の本質ではなく、接続インフラの構築が主眼であるため、 安定して回せる方を選ぶ判断でよい

### 結果と副作用

- 検証が滞らなくなった

- 「特定ベンダーに固定されるのでは」という懸念が残ったため、後に抽象化した（→ ADR-011）

- 未使用となった Gemini の依存パッケージは削除し、ドキュメントの記述も OpenAI に統一した

### 検討した代替案

- クォータ緩和を待つ / 有料枠を申請する: 時間がかかり、Phase 1 の進行が止まる

- ローカルLLM: 計算リソースが不足しており現時点では非現実的（将来の検討事項）

## ADR-003: LabVIEW をクライアントにし HTTP 直結とする（DLL化しない）

時期: 2026-06（Phase 2-A）／状態: Accepted

### 背景

画面デザインの変更が今後多数発生することが見込まれ、Web UI 側で都度対応するのは非効率だった。 また、計測・制御系との連携や複数AIへの拡張も視野に入っていた。 LabVIEW 側で C を書ける、DLL を取り込めるという選択肢も検討対象に挙がった。

### 決定

LabVIEW を HTTPクライアントとし、LabVIEW 標準の HTTP Client VIs だけで サーバーと JSON をやり取りする。DLL化は行わない。

### 理由

- 画面の変更を LabVIEW 側だけで完結でき、サーバーに手を入れずに済む

- LabVIEW 標準機能のみで完結するため、ビルド環境やバージョン依存の問題が発生しない

- 通信が JSON over HTTP なので、LabVIEW 以外のクライアント（他アプリ）からも同じAPIを使える

- 「楽で汎用化できる方向」という方針に合致する

### 結果と副作用

- LabVIEW 2016（研究室の環境）でも問題なく動作し、日本語も文字化けしなかった

- 別PC間（Windows の LabVIEW ↔ Mac のサーバー）でも同一LANで動作した

- サーバーが常に必要な構成になった（＝サーバーの可搬性が課題化 → ADR-013）

### 検討した代替案

- DLL化してLabVIEWに内包: 技術的には可能だが、ビルド・配布・デバッグの手間が大きく、 開発効率を損なう。得られる利点（サーバー不要）に見合わないと判断

- LabVIEW から直接 LLM を叩く: APIキーの露出、TLS・認証・リトライ処理をLV上で 実装する必要があり、現実的でない

## ADR-004: LabVIEW 専用エンドポイントを Web 用とは別に設ける

時期: 2026-06（Phase 2-A）／状態: Accepted

### 背景

既存の Web UI 用API は、入れ子構造の messages[]（id・createdAt 等を含む）を要求していた。 これを LabVIEW で組み立てるのは手間が大きい。

### 決定

Web用APIとは別に、平坦な JSON を受け取る LabVIEW 専用エンドポイントを新設する。

### 理由

- LabVIEW の Flatten To JSON / Unflatten From JSON は、 クラスタのラベル名がそのままJSONのキーになるため、平坦な構造ほど組み立て・解析が容易

- Web UI の都合（メッセージID・タイムスタンプ等）を LabVIEW に押し付けたくない

- 双方の要求が将来分岐しても、互いに影響しない

### 結果と副作用

- LabVIEW 側は「クラスタを1つ作って配線する」だけで送受信できるようになった

- エンドポイントが増えるため、内部のLLM呼び出し部分は共通部品として共有する必要が生じた （そのように整理済み）

### 検討した代替案

- Web用APIを LabVIEW でも使う: LabVIEW 側の実装が複雑になり、変更のたびに影響する

- Web用APIを平坦化して統一: Web UI 側が持つべき情報（ID等）を失う

## ADR-005: HTTP ステータスは常に 200 とし、成否は ok フラグで返す

時期: 2026-06（Phase 2-A）／状態: Accepted

### 背景

LabVIEW の HTTP Client VIs では、HTTPステータスコードによる分岐処理が煩雑になる。 一方でエラー内容はユーザーに見せる必要がある。

### 決定

LabVIEW 向けエンドポイントは、エラー時も HTTP 200 を返す。 成否は本文中の ok（真偽値）で表し、理由は error（文字列）に入れる。

### 理由

- LabVIEW 側は「ok を Case Structure に繋ぐ」だけで分岐でき、実装が最小になる

- 成功時も失敗時も同じ構造の JSON が返るため、解析部分を1つで済ませられる

- エラー文言をそのまま画面に出せる

### 結果と副作用

- LabVIEW 側の VI が大幅に簡素になった

- 一般的な REST の作法からは外れるため、この方針は LabVIEW 向けエンドポイントに限定し、 Web 用APIは通常どおりステータスコードで表現している

### 検討した代替案

- 標準的なステータスコードを返す: 作法としては正しいが、LabVIEW 側の分岐が増える。 クライアントが LabVIEW に限定されている現状では利点が薄い

## ADR-006: 既製の LLM ツールを使わず、接続層を自作する

時期: 2026-06／状態: Accepted

### 背景

Dify / Flowise / LiteLLM / NextChat / OpenWebUI といった既製のLLM製品があり、 これらを使えばマルチエージェント的な機能も短期間で構築できる。 一方で、それらを使いながら「自作」と表現するのは研究発表として不適切である、との指摘があった。

### 決定

既製の LLM 製品は使用しない。接続・振り分け・会話制御は独自に実装する。 そのうえで、土台として使っている OSS（Next.js / Docker 等）は明示する。

### 理由

- 本研究の主題が「LLM と LabVIEW を JSON で接続するインフラの構築」であり、 そこを既製品に置き換えると研究の中身が無くなる

- 既製品はブラックボックスが大きく、LabVIEW 固有の要求（平坦JSON・ok フラグ等）に 合わせ込むのがかえって難しい

- 研究としての誠実さを担保するため、自作範囲と借用範囲の線引きを明文化する

### 結果と副作用

- 対外的な表現を「標準的なOSSフレームワークとDockerの上に、LabVIEW–LLM接続インフラを自作した」 に統一した。「完全自作」とは言わない

- 実装工数は増えるが、要求に対して過不足のない構成になった

### 検討した代替案

- 既製品を採用し、その上で研究する: 構築は速いが、研究の中核が外部実装になる

- 既製品を参考にしつつ自作: 実質的にこの方針（設計思想は参考にしている）

## ADR-007: サーバーはステートレスとし、会話履歴はクライアントが持つ

時期: 2026-06（Phase 2-A）／状態: Accepted（将来見直しの可能性あり）

### 背景

文脈のある対話には会話履歴が必要だが、サーバー側にセッション管理やDBを導入すると 構成が一気に複雑になる。

### 決定

サーバーは履歴を保持しない。文脈が必要な場合は、 クライアントが履歴を毎回リクエストに含めて送る方式とする。

### 理由

- セッション管理・DB・認証といった要素を導入せずに済み、構成が単純に保てる

- サーバーを再起動しても状態が壊れない

- 複数のクライアント（LabVIEW / Web / 将来の他アプリ）が同じAPIを共有しやすい

### 結果と副作用

- サーバー側の実装が簡潔になり、Docker化も容易だった

- リクエストサイズが履歴の分だけ増えるため、件数の上限が必要になった（→ ADR-010）

- 患者ごとの会話ログの蓄積・時系列解析は別途仕組みが必要（今後の課題として明記）

### 検討した代替案

- サーバー側にセッションを持つ: 履歴送信は不要になるが、状態管理と永続化が必要

- DBを導入する: 将来的には必要になる見込みだが、現時点では時期尚早

## ADR-008: エージェントを ID で切り替える構造を先行して入れる

時期: 2026-06（Phase 2-A）／状態: Accepted

### 背景

Phase 2-A の目標は「LabVIEWから投げて返る」ことだけだったが、 マルチエージェント化が次の目標であることは分かっていた。

### 決定

単体AIしか使わない段階でも、agentId で人格（システム指示）とモデルを切り替える構造を 先に入れておく。

### 理由

- 後から差し込むと、リクエスト形式の変更＝LabVIEW側の作り直しになる

- 構造を先に入れておけば、LabVIEW 側は「agentId を変えるだけ」でAIごとの差を試せる

- 実装コストが小さいうちに入れる方が安い

### 結果と副作用

- 段階B（複数AIの一括応答）を実装する際、リクエスト形式の破壊的変更が不要だった

- エージェントの追加は定義を1つ足すだけで済む構造になった

### 検討した代替案

- 必要になってから入れる: 実装は先送りできるが、後の変更範囲が広がる

## ADR-009: APIキーはサーバー内のみで保持し、クライアントへ渡さない

時期: 2026-06／状態: Accepted

### 背景

研究室で共有されるコードであり、複数のPCで動かす前提がある。 APIキーは有料枠に紐づくため、漏洩の影響が大きい。

### 決定

APIキーはサーバーの環境変数のみで保持する。LabVIEW にも Web フロントにも渡さない。 実キーはリポジトリに含めず、プレースホルダのみのテンプレートを配布する。

### 理由

- クライアントに渡すと、VIファイルやスクリーンショット経由で流出しうる

- リポジトリに含めると、公開時・共有時に取り返しがつかない

### 結果と副作用

- テンプレートファイルを用意し、各自が自分のキーを設定する運用とした

- 実キーを含むファイルはバージョン管理から除外している

- Docker 化の際も、イメージに焼き込まず実行時に渡す構成とした（→ ADR-013）

### 検討した代替案

- クライアントから渡す: LabVIEW 側でキーを扱うことになり、露出範囲が広がる

## ADR-010: 上限値とタイムアウトを共通の定数として持つ

時期: 2026-06／状態: Accepted

### 背景

ステートレス方式（ADR-007）では履歴が無制限に伸びうる。 また、LLM の応答が返らない場合に処理が滞留する懸念があった。

### 決定

会話履歴の件数、1発話の最大文字数、LLM呼び出しのタイムアウトを 共通の定数として一箇所に定義し、全エンドポイントで共有する。

### 理由

- エンドポイントごとに値がずれると、挙動の違いが原因の分かりにくい不具合になる

- 上限は「利用料」「応答時間」「安定性」に直結するため、明示的に管理したい

### 結果と副作用

- 段階B（複数AI）の実装時に、発言数の上限を同じ場所に追加するだけで済んだ

- 上限を超えた場合は、LLM を呼ぶ前に拒否するため無駄な課金が発生しない

### 検討した代替案

- 各エンドポイントで個別に定義: 重複と不整合の温床になる

## ADR-011: LLM 呼び出しをプロバイダ抽象の背後に置く

時期: 2026-06／状態: Accepted

### 背景

ADR-002 でプロバイダを一度切り替えており、将来も変わりうる （ローカルLLM、別ベンダー、医療データを外部に出せない場面など）。

### 決定

LLM 呼び出しをインターフェース越しに行い、具体的な実装（現在は OpenAI）を その背後に置く。エラーも共通の分類（レート制限・上流エラー・内部エラー）に正規化する。

### 理由

- プロバイダ差し替え時の変更を1箇所に閉じ込められる

- 呼び出し側（各エンドポイント）が、ベンダー固有のエラー形式を知らずに済む

- テスト時にモックへ差し替えやすい（→ ADR-012）

### 結果と副作用

- 段階B の複数AI実行も、同じ呼び出し口をそのまま使えた

- 現時点で実装は1つ（OpenAI）のみで、抽象が「使われていない」状態ではあるが、 過去に一度切り替えた実績があるため妥当と判断している

### 検討した代替案

- 直接SDKを呼ぶ: 記述量は減るが、切り替え時に呼び出し箇所すべてに影響する

## ADR-012: 外部通信をモックしたユニットテストを置く

時期: 2026-06／状態: Accepted

### 背景

API の入力検証や分岐を手動確認していたが、変更のたびに実際のLLMを呼ぶのは 時間・費用の両面で無駄が大きい。

### 決定

Vitest を導入し、LLM 呼び出しをモックしたユニットテストを置く。

### 理由

- 検証ロジック（必須項目・長さ制限・上限超過）は LLM に到達する前に動くため、 外部通信なしで確認できる

- 課金も発生せず、実行が速いため頻繁に回せる

### 結果と副作用

- 段階B の実装時、発言順・文脈の受け渡し・部分成功・上限超過といった 中核の挙動をテストで固定でき、手戻りを防げた

- 既存エンドポイントの内部整理（共通化）を行った際も、壊れていないことを即座に確認できた

### 検討した代替案

- 実際のLLMを呼ぶ結合テスト: 現実に近いが、遅く・不安定で・課金される。 最終確認としては別途手動で実施している

## ADR-013: Docker を後追いで導入する

時期: 2026-07／状態: Accepted（当初の「Docker不使用」を Superseded）

### 背景

当初は Docker を使わず、Node.js を直接動かす構成だった（開発の即時性を優先）。 その後、「そのサーバーが別のPCで動くかどうかの検証」が課題として挙がった。 実際、研究室の Windows 機では Git・Node.js・パッケージマネージャのいずれも 未インストールで、環境構築の段階で行き詰まった。

### 決定

Docker（および Compose）を導入し、1コマンドで起動できる構成を追加する。 ただし Docker 無しでも動く構成は維持する。

### 理由

- 環境構築で詰まる要素（Node.js のバージョン、Git の有無）を丸ごと排除できる

- 研究室の他のPCへ移す、数年後に別の学生が引き継ぐ、といった場面で再現性が担保される

- 二重に経路を用意しておけば、開発時は直接実行、配布時は Docker と使い分けられる

### 結果と副作用

- ZIPでダウンロードした状態から、Docker のみで起動し応答まで到達することを実証した （Node.js・Git は一切インストールしていない）

- APIキーはイメージに焼き込まず、実行時に外部から渡す構成とした（ADR-009 の維持）

- 初回のイメージ作成に数分かかる点は許容している

### 検討した代替案

- Node.js の導入手順を丁寧に書く: 実際に試したが、環境差で詰まる箇所が多く断念

- 最初から Docker で開発する: 開発中の再起動が遅くなり、初期の試行錯誤には不向きだった。 「後から追加する」判断は結果的に妥当だったと考えている

## ADR-014: マルチエージェント化を A/B/C の3段階に分ける

時期: 2026-06／状態: Accepted

### 背景

最終的な目標は「司会AIが会話を仕切り、複数の専門AIが偏りなく議論する」構成だが、 一度に作ると、設計が固まらないまま大きな実装を抱え込む恐れがあった。

### 決定

次の3段階に分けて進める。

| 段階 | 内容 |
| --- | --- |
| A | LabVIEW 主導で、AIを1体ずつ順番に呼ぶ（最小の「AI同士の会話」） |
| B | サーバー側オーケストレーション：1リクエストで複数AIの応答をまとめて返す |
| C | ファシリテーター（司会）AI＋発話順のポリシー化 |

### 理由

- 各段階で「動くもの」が手に入り、そのつど方向性を確認できる

- 段階Aは既存の仕組みだけで実現でき、追加実装なしに構想を体験できる

- 段階Cは臨床的な知見が必要な部分を含むため、先に土台を固めておきたい

### 結果と副作用

- 段階B までを実装済み。各段階が報告の単位としても機能している

- 段階A は「やればできる」ことの確認にとどめ、実装の主軸は段階B に置いた

### 検討した代替案

- 一気に段階Cまで作る: 会話設計（誰にいつ話させるか）が未確定のまま作ることになり、 作り直しのリスクが高い

## ADR-015: 発言順の決定と実行を分離する

時期: 2026-07（段階B）／状態: Accepted

### 背景

段階Bでは「順番に呼ぶ」だけでよいが、段階Cでは「司会AIが次の発話者を決める」ことになる。 ここを一体で書くと、段階Cで大幅な作り直しが発生する。

### 決定

「誰が何番目に話すかを決める処理」と「実際にAIを順に呼ぶ処理」を分離し、 前者を差し替え可能な形にする。

### 理由

- 段階C では、決定側だけを AI の判断に置き換えれば済む

- 発言順の決め方（均等巡回／文脈依存の指名／発言量の調整）を、 実行側に影響を与えずに試せる

- テストの観点でも、順序決定の検証と実行の検証を分けられる

### 結果と副作用

- 段階C への拡張点が構造として明示された（報告時の説明もしやすい）

- 現時点では決定側の実装が1つだけで、やや過剰に見える構造ではある

### 検討した代替案

- 一体で実装し、段階Cで書き直す: 短期的には簡潔だが、拡張時の影響範囲が読めない

## ADR-016: 複数AIの応答を、配列と連結文字列の両方で返す

時期: 2026-07（段階B）／状態: Accepted

### 背景

複数AIの発言を返す場合、素直には「発言の配列」になる。 しかし LabVIEW で配列（クラスタの配列）を解析するのは、単一文字列に比べて手数が多い。 一方で「AIごとに色を変える」等の要求には配列が必要になる。

### 決定

両方返す。発言ごとの詳細を持つ配列に加えて、 全発言を1本に連結した文字列を同じ応答に含める。

### 理由

- LabVIEW 側は「成否フラグ」と「連結文字列」の2つだけ見れば会話を表示できる

- 応答に余分なキーがあっても、LabVIEW の JSON 解析は指定した項目だけ拾って残りは無視するため、 配列を無視しても壊れない

- 将来 AIごとの個別表示が必要になったら、同じ応答の配列を解析すればよい（サーバー変更不要）

### 結果と副作用

- 既存の単体AI用 VI を複製し、変更4箇所で複数AI版が完成した

- 応答サイズは重複分だけ増えるが、テキストのため実用上は問題にならない

### 検討した代替案

- 配列のみ返す: LabVIEW 側の実装が増える。「LV側の実装を増やさない」方針に反する

- 連結文字列のみ返す: 個別表示や失敗した発言の識別ができなくなる

## ADR-017: 各AIに直前までの発言を読ませる

時期: 2026-07（段階B）／状態: Accepted

### 背景

複数AIに同じ入力を渡して並列に呼ぶ方が、実装は単純で高速（並行実行できる）。 しかし目指しているのは「会話」であり、単なる複数回答の列挙ではない。

### 決定

AIを逐次呼び出し、各AIには直前までの発言を文脈として渡す。 発言者が区別できる形で記録し、「複数のAIが順番に発言する場である」「既出の意見を繰り返さない」 ことを各AIに伝える。

### 理由

- 並列だと、各AIが同じ内容を別の言い回しで返すだけになりやすい

- 互いの発言を踏まえることで、補足・反論・視点の追加といった多角性が生まれる

- 「偏らない会話空間」という最終目標に向けて、この性質が前提になる

### 結果と副作用

- 実測で、2体目が「ただし」と受けて慎重な補足に回り、3体目がさらに別の角度から広げる挙動を確認した

- 応答時間がAIの数に比例して伸びる（3体で約6秒）。並列化すれば短縮できるが、 会話が成立しなくなるため受け入れている

- LabVIEW 側の通信タイムアウト設定に注意が必要になった（既定値では不足しうる）

### 検討した代替案

- 並列に呼んで結果を並べる: 高速だが会話にならない

- 1体目だけ独立、2体目以降は文脈あり: 中途半端で、利点が乏しい

## ADR-018: 一部のAIが失敗しても会話全体は返す（部分成功）

時期: 2026-07（段階B）／状態: Accepted

### 背景

複数のAIを順に呼ぶため、途中の1体だけがレート制限やタイムアウトで失敗する場合がある。 このとき全体をエラーにするか、取れた分を返すかの判断が必要だった。

### 決定

失敗した発言はその発言単体の失敗として記録し、残りのAIの呼び出しは続行する。 取得できた発言はすべて返す。全体の成否フラグは「全発言が成功したときのみ真」とする。

### 理由

- 3体中2体の発言が取れているのに全部捨てるのは、利用者にとって損失が大きい

- どの発言がなぜ失敗したかが個別に分かれば、原因の切り分けができる

- 全体フラグを厳格（全成功のみ真）にしておけば、異常を見落とさない

### 結果と副作用

- LabVIEW 側では、失敗した発言も会話の流れの中にエラー表示として現れる

- 「一部成功」という状態が存在するため、成否の意味を仕様として明記する必要が生じた

### 検討した代替案

- 1体でも失敗したら全体を失敗にする: 単純だが、実用上もったいない

- 失敗を無視して成功分だけ返す: 異常に気づけなくなる

## ADR-019: 未知の agentId は既定値に丸めずエラーにする

時期: 2026-07（段階B）／状態: Accepted

### 背景

単体AI用のエンドポイントでは、未知の agentId が来たら既定のエージェントで応答する （寛容な）挙動にしていた。複数AI指定でも同じにするか検討した。

### 決定

複数AI指定の場合は、未知の ID を明示的なエラーとして返す（既定値に丸めない）。

### 理由

- 複数指定でスペルミスがあると、同じAIが2回発言する等の不可解な結果になり、 原因の特定が難しい

- 単体指定なら「意図と違うが動く」で済むが、複数では取り違えの影響が大きい

- エラー文言に指定可能なIDを含めれば、その場で自己解決できる

### 結果と副作用

- 指定ミスが即座に分かるようになった

- 同一エンドポイント群の中で挙動が揃っていない（片方は寛容、片方は厳格）ため、 仕様書に理由とともに明記している

### 検討した代替案

- 既定値に丸める: 一貫性はあるが、デバッグが困難になる

- 単体側も厳格にする: 既存のLabVIEW VI の挙動を変えることになるため見送り

## ADR-020: 対外資料ではペルソナを抽象的に描く

時期: 2026-06／状態: Accepted

### 背景

マルチエージェントの構成図を描く際、各AIに具体的な役割名を当てはめる案があった。 一方で、役割の設計自体はまだ確定しておらず、臨床的な検討が必要な段階である。

### 決定

構成図・対外資料では、専門AIを「差し替え可能なペルソナ」として抽象的に描き、 具体的な役割名は置かない。

### 理由

- 未確定の役割を図に固定すると、それが決定事項として一人歩きする

- 本質は「役割を動的に切り替えられる仕組み」であり、個々の役割名ではない

- 役割の設計は臨床の知見が必要な領域であり、こちらで先に決めるべきではない

### 結果と副作用

- 図が汎用的になり、役割が変わっても資料を作り直さずに済む

- 実装側も、特定の役割を前提にしない構造を保っている

### 検討した代替案

- 具体的な役割名を置く: 分かりやすいが、未確定事項を確定として示すことになる

## ADR-021: ブランチを main / develop / 作業ブランチの3層にする

時期: 2026-08／状態: Accepted

### 背景

動作している状態を壊さずに新機能を試したい、という要求があった。 また、main が Phase 1 の古い状態のまま止まっており、 リポジトリを共有された人が古い構成を手にする問題があった。

### 決定

- 作業ブランチ: 機能ごとに作成し、そこで実装・検証する

- develop: 検証が済んだ作業ブランチを統合する

- main: 共有・配布用。動作確認済みの状態のみを反映する

### 理由

- 実験が失敗しても、動いている状態はそのまま残る

- 研究室メンバーが見る main を常に「動く最新」に保てる

- 作業ブランチを残しておけば、経緯の追跡ができる

### 結果と副作用

- 段階Bの実装を、既存ブランチに影響を与えずに進められた

- main が Phase 1 から現行構成へ更新され、共有時の齟齬が解消された

- ブランチ操作の手数は増えるが、単独開発でも取り違えの防止に有効

### 検討した代替案

- main に直接コミット: 手軽だが、壊れた状態が共有されるリスクがある

## 今後の決定が必要な事項（Proposed）

以下は未決定であり、判断の材料が揃った時点で ADR として追記する。

| 論点 | 現状 | 判断に必要なもの |
| --- | --- | --- |
| ファシリテーターAIの指名方式 | 未実装（構造のみ用意） | どの場面でどの役割に話させるか、臨床側の知見 |
| 会話ログの蓄積方式 | サーバーは保持しない（ADR-007） | 患者ごとの時系列解析の要件 |
| 通信の暗号化（HTTPS化） | LAN内のHTTPのみ | 実データを扱う時期・運用場所 |
| ローカルLLMの採用 | 外部APIを利用 | 計算リソースの確保、個人情報の取り扱い方針 |
| センサーデータの統合方法 | 未着手 | 取得データの形式・粒度（他メンバーの進捗と連動） |
| 同時発言させるAIの数 | 上限を設定済み、実用は3体程度 | 実際の対話における体感速度の評価 |